Lannion, le 26/03 / N°1

COMPTE RENDU de REUNION

Objet : Fait/A faire
	Lieu : Télétravail
	Date : 26 Mars 2020
	Auteur(s) : Guénaël Rivoal

Participants : / présents : tous les membres / excusés : / absents :
Ordre du jour / Synthèse / Definition des besoins / Definition des acteurs / Definition du contexte / Commencé la maquette / Actions / Terminer la maquette / Determiner toutes les tâches du projets / Commencer les autres diagrammes / Date de la prochaine réunion : 31/03/20 / Documents additionnels/annexes